旅行规划助手「旅迹」软件需求规格说明书（框架稿）

Version 0.1（草案，待团队评审）

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-20 | 0.1 | 框架稿：按课程模版搭建全文结构，补全已确认决策，调研数据与用户故事细节待团队填充 | 孙佳艺 |

目录

目录	2

1. 简介	5

1.1 目的	5

1.2 范围	5

1.3 定义、缩写词以及简写	5

1.4 参考文献	6

1.5 内容组织	7

2. 综合描述	8

2.1 产品前景	8

2.2 需求调研	8

2.3 产品功能	9

2.4 用户特征	9

2.5 一般性限制	10

2.5.1 技术与运行环境	10

2.5.2 编码与协作规范	11

2.5.3 业务范围与数据约束	11

2.5.4 外部服务与密钥管理	11

2.6 假设和依赖	11

2.6.1使用假设	11

2.6.2外部依赖	12

2.6.3项目边界	12

3. 详细需求	12

3.1 功能需求	12

3.2 外部接口需求	14

3.3 性能需求	15

3.4设计约束	16

3.5 质量属性	16

4. 支持信息	16

4.1 术语表	16

4.2 待确定问题列表	17

附录 A：用户故事地图与用户故事	17

A.1 用户故事地图	17

A.2 用户故事卡	18

A.3 MVP 划定	20

附录 B：系统的总体技术架构与技术选型	21

B.1 架构设计目标	21

B.2 系统总体架构	21

B.3 技术选型及理由	23

B.4 核心数据与外部服务调用	24

B.5 安全与可靠性设计	24

附录 C：开发迭代计划	25

附录 D：分工	27

附录 E：产品原型	28

1. 简介

1.1 目的

本文档面向"旅迹"旅行规划助手小程序的开发团队（本文档的编写者、维护者与实现者）。通过详细介绍产品的基本信息、目标用户画像和需求标准，帮助团队全体成员对系统形成共同理解，准确高效地完成开发过程、解决用户需求。同时本文档作为课程项目的需求规格说明交付物，供助教与评审老师检查需求分析的完整性与规范性。

1.2 范围

本文档描述的产品为"旅迹"（暂定名）——一款面向自由行旅行者的微信小程序，提供"旅行规划 + 旅行记录"一体化服务。

产品做什么：

- 辅助用户完成自由行的行前规划

- （目的地与景点选择、逐日行程编排、行李清单）

- 行中/行后的旅行记录与足迹可视化

- （地图点亮、按"地点→日期"归档的文字/图片/视频记录）。

产品不做什么：

不提供 OTA 交易能力（不订票、不订酒店、无支付）；

不做攻略内容社区（无 UGC 内容流、无关注点赞体系）；

MVP 阶段不支持多人协同编辑行程（列入 Backlog）；

景点数据仅覆盖单一省份（见 2.5 一般性限制）。

1.3 定义、缩写词以及简写

定义：

软件需求规格说明书（SRS）：描述软件系统需求和规范的文档。

行程（Trip）：用户创建的一次旅行计划，包含时间区间、目的地、预算、偏好及逐日活动安排。

足迹点：旅行地图上被点亮的位置，对应用户至少有一次记录的真实游览地点（景点级）。

用户故事：从用户视角描述需求的短句，标准格式为"作为〈角色〉，我希望〈做什么〉，以便〈达到什么目的〉"。

MVP（最小可行产品）：满足核心用户故事、可交付演示的最小功能集合。

缩写：

| 缩写 | 全称 |
| --- | --- |
| SRS | Software Requirements Specification，软件需求规格说明书 |
| API | Application Programming Interface，应用程序编程接口 |
| MVP | Minimum Viable Product，最小可行产品 |
| POI | Point of Interest，兴趣点（本文中指景点/地点） |
| OSS | Object Storage Service，对象存储服务 |
| DRF | Django REST Framework |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Delivery |
| AC | Acceptance Criteria，验收标准 |

1.4 参考文献

[1] IEEE. IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. 1998.

[2] 清华大学软件学院. 课程课件《软件工程课程项目-项目管理》. 2026.

[3] React. React 官方文档：Quick Start. https://react.dev/learn/

[4] Microsoft. TypeScript Handbook. https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/

[5] NestJS. NestJS 官方文档. https://docs.nestjs.com/

[6] Vite. Vite 官方指南. https://vite.dev/guide/

[7] PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 17 官方文档. https://www.postgresql.org/docs/17/

[8] PostGIS Project Steering Committee. PostGIS 官方文档. https://postgis.net/documentation/

[9] 高德开放平台. 地图 JS API 2.0 文档. https://lbs.amap.com/api/javascript-api-v2/summary

[10] 高德开放平台. Web 服务 API 文档：路径规划. https://lbs.amap.com/api/webservice/guide/api/newroute

[11] Docker. Docker Compose 官方文档. https://docs.docker.com/compose/

[12] Fette I, Melnikov A. RFC 6455: The WebSocket Protocol. IETF, 2011. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455

[13] Amazon Web Services. Amazon S3 API Reference. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/

[14] GitHub. GitHub Actions 官方文档. https://docs.github.com/en/actions

[15] 课程样例. ModelEval 众测平台需求说明书（往届课程项目参考材料）.

1.5 内容组织

本文档按总分模式组织。第 2 部分从总体视角描述产品：产品前景与竞品分析、需求调研的方法与结果、产品功能概览、用户特征、一般性限制与假设依赖。第 3 部分给出详细需求：功能需求、外部接口需求、性能需求、质量属性与其他需求。第 4 部分为支持信息。附录 A–E 分别为用户故事地图与用户故事、总体技术架构与技术选型、开发迭代计划、分工与产品原型，对应课程作业要求的三项交付任务。

2. 综合描述

2.1 产品前景

背景：国内自由行已成为主流出行方式（跟团游比例持续下降，自由行用户追求自主、灵活、深度的旅行体验）。但自由行的决策成本很高：行前要在多个 App 之间来回切换查攻略、记景点、排日程，信息散落在备忘录、Excel、聊天记录里；行中记录和行后整理更是多数人的痛点——照片沉在相册里，旅行结束后"整理游记"的心理成本让大量记录永远躺在手机中。

现有方案的不足（竞品分析）：

| 产品 | 定位 | 对本产品的启示 / 不足 |
| --- | --- | --- |
| 携程 / 飞猪 | OTA 交易平台，重交易 | 规划是附属功能，强导购、广告多，行程工具弱 |
| 马蜂窝 / 穷游 | 攻略内容社区 | 内容优质但"看"和"做"脱节，用户看完攻略仍要自己排计划 |
| 小红书 | 种草内容流 | 灵感来源，无结构化规划能力，信息碎片化 |
| 备忘录 / Excel / 手账 | 自行记录 | 无地图、无推荐、无法分享、无法形成足迹沉淀 |

产品定位结论：市场上缺少一款"轻量规划 + 足迹沉淀"一体化的自由行工具。"旅迹"以行程规划为行前入口，以旅行地图为行后沉淀，让用户的每一次规划都自然沉淀为可回看的足迹档案。

2.2 需求调研

（本节框架已搭好，具体数据需团队真实调研后填入，切忌编造数字）（我们是否做这一部分？）

调研方法：

- 问卷调查（问卷星）：面向有自由行经历的大学生与年轻职场人群，计划回收有效问卷 ≥ 100 份。调查维度：出行频率与结伴方式、行前规划工具与耗时、行程中记录习惯、行后整理意愿、对"地图点亮足迹"功能的兴趣等。

〔待填：问卷题目与投放渠道〕

- 半结构化访谈：深度访谈 5–8 名典型用户（学生穷游党 / 结伴游 / 深度游各至少 1 名），重点追问"最近一次自由行你是怎么做计划的？中间最烦的环节是什么？"

〔待填：访谈提纲与受访者画像〕

- 竞品体验分析：组内成员分别完整使用携程行程、马蜂窝、穷游行程助手，记录任务完成路径与卡点（见 2.1 竞品分析表）。

调研结果（〔待填，要求：给出关键数据 + 至少 2 条可直接转化为功能设计的用户原声引用〕）：

| 发现 | 证据 | 转化的需求 |
| --- | --- | --- |
| 例：多数自由行用户行前在 3 个以上工具间切换 | 〔问卷数据 %〕 | 一体化行程规划（功能 F3） |
| 例：照片整理是行后最大痛点 | 〔访谈原声〕 | 按"地点+日期"自动归档的旅行地图（功能 F4） |
| 〔待填〕 |  |  |

2.3 产品功能

产品功能缩写为"规·记·助"三大部分：

- 旅行规划助手（P）：创建行程 → 景点推荐（规则推荐为主）→ 自动生成逐日方案并地图可视化 → 手动增删调整 → 分享链接 / 邀请码克隆给他人。

- 旅行地图与记录（M）：景点级点亮、城市级聚合的足迹地图；记录按"地点 → 日期"两级归档；发布记录时默认取当前定位与日期、可手动修改；支持文字、图片、视频。

- 出行辅助（A）：行李打包清单（根据行程计划规则生成，必做）；AI 行程编排建议（增值项，异步、可降级）；天气组件（提高项）；记账（Could，视进度）。

2.4 用户特征

本产品不是做给所有人用的软件。明确排除的目标：怕麻烦、倾向报团的家庭用户（决策目标是"省事"而非"自主规划"），以及纯商务出行用户（无游览与记录需求）。

目标用户细分为三类：

| 用户类 | 特征描述 | 核心痛点 | 典型使用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生穷游党 | 预算敏感，时间灵活（假期），愿意花精力做攻略，手机操作熟练 | 预算必须可控；信息杂乱，攻略看了很多仍排不出合理日程 | 假期跨省自由行，提前一两周做计划 |
| 结伴游组织者（情侣 / 朋友结伴） | 群体出行中负责做计划的那个人，需要把计划同步给同行者 | 计划散在备忘录里，发给同伴看不清；同伴各自改动导致版本混乱 | 2–4 人结伴出行，行前分工、行中共享 |
| 深度游 / 自由行发烧友 | 出行频次高，重体验与沉淀，旅行记录是刚需 | 去过的地方没有可视化沉淀；照片按相册时间线混乱，难以按"在哪里、哪次旅行"回溯 | 一年多次出行，有写游记 / 整理相册的习惯 |

更详细的用户故事地图与用户故事见附录 A。用户包容性考虑：界面文字简明、主要功能三步可达，兼顾非技术背景用户与不同年龄层用户。

2.5 一般性限制

2.5.1 技术与运行环境

客户端采用 React + TypeScript + Vite，提供适配桌面浏览器和移动浏览器的响应式 Web 界面；后端采用 NestJS + TypeScript，通过 REST API 提供业务服务。

业务数据使用 PostgreSQL；地点、路线及地理范围查询按需使用 PostGIS。图片和附件通过 S3 兼容对象存储管理。

应用使用 Docker Compose 部署，Nginx 负责 HTTPS 入口和反向代理。开发、测试和生产环境的配置与密钥应分离。

协作：GitHub 平台，Scrum 敏捷模式，GitHub Projects 管理 Issue 与进度，Wiki 存放文档。

2.5.2 编码与协作规范

前后端统一使用 TypeScript；接口采用明确的数据结构和错误格式，并维护 OpenAPI/Swagger 文档。代码应经过代码评审，核心业务逻辑应有自动化验证。

源代码通过 Git 管理，采用功能分支和 Pull Request 协作；提交信息、代码格式、分支和评审要求以仓库 CONTRIBUTING.md 为准。

2.5.3 业务范围与数据约束

- 首期面向中国境内旅游场景，覆盖目的地、景点、路线、住宿、行程、费用和旅行足迹等信息。地图地点与路线可调用高德地图服务；目的地介绍、开放时间、票价和图片等信息应注明来源或更新时间，无法确认时不得呈现为已核实事实。

- 旅行地图的城市点亮和景点足迹依据用户主动保存的旅行记录生成；默认不进行持续定位或后台轨迹采集。定位权限被拒绝时，用户仍可手动选择地点。

- 住宿模块用于搜索推荐、住宿日期记录及行程预订条目管理，不代表已连接酒店交易平台；本系统不处理酒店实际下单、支付或退款。费用模块用于旅行费用记录和分摊，不直接扣款。

2.5.4 外部服务与密钥管理

地图页面使用高德地图 Web JS API；地点检索、地理编码和路线等服务由后端按需调用高德 Web 服务 API。应分别配置所需 Key、域名白名单、服务权限和配额。

LLM 服务由后端统一接入并可配置服务商。所有服务端密钥只能保存在服务端环境变量或安全配置中，不得提交到代码仓库或暴露在浏览器代码中。

地图、LLM 和对象存储属于外部依赖，其可用性受服务商网络、套餐、配额和授权限制。外部服务不可用时，系统应给出可理解的提示；用户仍可手动编辑和保存行程。

2.6 假设和依赖

2.6.1使用假设

- 用户通过可访问互联网的现代浏览器使用系统；界面主要使用中文，旅行日期和本地时间按行程目的地展示。

- 用户可以自行创建行程、添加或编辑景点与旅行记录。定位、公开足迹等涉及个人位置的信息须由用户主动授权或提交。

2.6.2外部依赖

- 高德地图相关能力依赖有效的 Web JS API Key、Web 服务 Key、平台权限、域名白名单及可访问的网络环境。地图服务配额或网络异常时，路线和搜索结果可能不可用。

- AI 行程建议依赖已配置且可用的 LLM 服务及其配额；未配置或服务失败时，系统应保留规则推荐或手动规划能力。

- 图片和附件上传依赖 S3 兼容对象存储及其访问策略；关系数据依赖 PostgreSQL 服务可用并完成备份配置。

- 多人实时协作依赖 WebSocket 通信可用。若代理或网络不支持 WebSocket，用户仍可通过常规 API 保存和刷新行程，但实时同步能力会受限。

2.6.3项目边界

- MVP 阶段以国内旅行规划和记录为范围。实际酒店交易、在线支付、票务出票及持续定位不属于本阶段默认交付范围；如需接入，应另行确定合作接口、授权和验收标准。

3. 详细需求

3.1 功能需求

优先级说明：P0 为 MVP 必需，P1 为重要增强，P2 为可选扩展。

F1 用户、认证与权限（P0）

F1.1 用户可注册、登录、退出并管理个人资料；系统校验身份并按用户、行程及成员角色限制数据访问。

F1.2 用户可管理隐私设置；个人旅行记录默认仅本人可见，公开或共享需由用户明确选择。

F2 国内目的地与景点（P0）

F2.1 用户可按关键词、城市、行政区和类别检索目的地与景点，并查看名称、位置、简介、标签及可获得的图片等信息。

F2.2 地图服务支持地点检索和地图标注；系统区分地图供应商返回的信息与项目维护的介绍内容，并在适用处显示数据来源或更新时间。

F2.3 用户可查看景点详情、将景点加入行程，并按兴趣标签和旅行条件获取推荐。

F3 行程与日程（P0）

F3.1 用户可创建、查看、编辑和删除行程，设置名称、日期范围、目的地、预算及偏好。

F3.2 用户可按旅行日期组织每日安排，添加、删除、排序和移动景点或自定义活动，并保存变更。

F3.3 系统可根据用户选择的景点生成可编辑的日程建议；生成后由用户确认，未经确认不得覆盖已有行程。

F4 地图、路线与交通（P0）

F4.1 行程地图展示选中景点、每日顺序和地点间路线；用户可切换驾车、步行及可用的公共交通方案。

F4.2 系统展示服务商返回的路线、距离或时间估算；当路线服务超时、无结果或配额不足时，应提示原因并允许用户继续手动规划。

F5 旅行地图与足迹（P0）

F5.1 系统根据用户保存的已访问记录汇总去过的城市，并在旅行地图上点亮这些城市。

F5.2 用户可查看某城市下记录过的景点和旅行记录，并按时间或行程筛选；用户可手动补录、修改或删除历史足迹。

F5.3 用户可控制足迹的可见范围；未授权时不得公开个人旅行地点或记录。

F6 住宿与预订记录（P0）

F6.1 用户可按目的地和住宿日期搜索或查看住宿推荐，并将住宿加入行程。

F6.2 用户可创建和管理住宿预订记录，填写住宿日期、名称、地址、备注及预订状态，并关联至对应行程；系统不执行酒店实际下单或支付。

F7 费用管理（P0）

F7.1 用户可为行程新增、编辑和删除费用记录，填写金额、币种、类别、日期、支付人和备注。

F7.2 共享行程成员可查看授权范围内的费用，并按成员或类别汇总、记录分摊情况；费用记录不触发资金结算。

F8 多人协作（P1）

F8.1 行程创建者可邀请成员加入共享行程，设置或调整成员权限，并撤销成员访问。

F8.2 有权限的成员可共同编辑行程；系统通过 WebSocket 推送可见的行程更新，并在保存冲突时提示用户重新加载或确认覆盖。

F9 AI 行程助手（P1）

F9.1 用户可提供目的地、日期、兴趣、预算和出行偏好，获取行程建议或景点推荐。

F9.2 AI 输出应转换为可校验的结构化建议，由用户预览和确认后再写入行程；调用失败时提供错误提示和手动编辑入口。

F10 图片与文件（P1）

F10.1 用户可为旅行记录或行程上传图片及允许的附件；系统校验文件类型、大小和访问权限，并保存对象存储地址及必要元数据。

F11 清单与通知（P1）

F11.1 用户可按行程创建、修改和勾选旅行准备清单。

F11.2 系统可向有权限的行程成员提示行程变更或临近安排；用户可管理通知偏好。

F12 管理与配置（P1）

F12.1 管理员可维护系统允许的地图、AI 服务配置及基础业务参数；密钥不得明文返回给普通用户或写入客户端代码。

3.2 外部接口需求

3.2.1 前后端接口

前端与后端使用 HTTPS 上的 REST API，以 JSON 交换业务数据；接口需定义认证方式、参数校验、错误码和分页约定，并提供 OpenAPI/Swagger 文档。

3.2.2 地图服务接口

前端使用高德 Web JS API 渲染地图及交互；后端根据功能调用高德 Web 服务 API 处理地点搜索、地理编码和路线查询。密钥、域名白名单和服务权限按平台要求配置。

3.2.3 AI 与对象存储接口

后端以 HTTPS/JSON 调用所配置的 LLM 服务，负责超时、错误处理和输出结构校验；后端通过受控凭证访问 S3 兼容对象存储，浏览器不得直接获得长期存储密钥。

3.2.4 实时协作接口

多人协作使用 WebSocket 推送行程变更和必要的通知；连接需执行身份认证及行程权限校验。

3.3 性能需求

| 指标 | 目标 | 原理 / 措施 |
| --- | --- | --- |
| 首屏加载 | 小程序首屏 ≤ 2 s | 资源压缩、图片懒加载、分包加载 |
| 接口响应 | 常规 API p95 ≤ 500 ms；AI 建议接口 ≤ 10 s（异步） | 数据库索引、天气缓存、AI 异步化 |
| 并发能力 | 支持 ≥ 100 人同时在线、峰值 200 | 课程服务器 2 核 4G 下的合理上限；用 JMeter 压测验证 |
| 数据规模 | 支持 ≥ 500 用户、人均 50 条记录、单省景点 ≥ 300 个 | 磁盘与数据库容量规划，媒体总量按 20 GB 估算 |
| 媒体上传 | 图片 ≤ 10 MB、视频 ≤ 50 MB；上传进度可见 | 前端校验 + 后端二次校验，超限明确报错 |

在约定的 MVP 测试环境和常规网络条件下，排除外部地图或 LLM 服务耗时后，常用行程读取与保存接口的目标响应时间为 P95 不超过 2 秒；正式验收时应记录测试环境、样本和结果。

外部 API 调用应设置超时和错误处理；外部服务较慢或不可用时，页面需保持可操作并显示加载、空结果或失败状态，避免无限等待。

列表和地图数据应按需加载；图片应限制上传规格并采用合适的压缩或缩略图策略，避免大文件拖慢主要操作。

3.4设计约束

系统按前后端分离的模块化架构实现：前端 React + TypeScript + Vite，后端 NestJS + TypeScript；业务数据使用 PostgreSQL，需要空间查询时使用 PostGIS。

地图业务须兼容高德 Web JS API 与 Web 服务 API 的授权边界；外部服务调用应封装在服务层，避免业务模块直接依赖供应商响应格式。

部署使用 Docker Compose 与 Nginx/HTTPS；生产环境密钥、数据库凭据和对象存储凭据通过安全配置注入，不写入版本库。

系统需支持桌面及移动浏览器的响应式访问；不把微信小程序专属接口作为核心业务运行的必要条件。

3.5 质量属性

安全与隐私：全站使用 HTTPS；实施身份认证、对象级授权、输入校验及上传文件校验；个人位置、行程和费用信息按最小权限访问。

可靠性：关键操作提供明确成功或失败反馈；删除等不可逆操作需确认；外部 API 故障不得导致已保存的核心行程数据丢失。

可维护性：业务按模块划分，接口和配置有文档；第三方服务通过适配层接入，支持后续替换；重要数据结构变更使用版本化迁移。

可恢复性：数据库和对象存储纳入备份策略；应定期验证备份可读和恢复流程，并记录恢复操作。

易用性与兼容性：核心行程、地图和足迹操作在常见桌面及移动浏览器中可完成；表单错误、空状态和外部服务异常需提供清晰提示。

可测试性：核心业务规则、权限边界、行程保存、足迹汇总、费用计算和外部服务失败路径应可通过自动化测试验证。

4. 支持信息

4.1 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 行程 | 一次旅行的完整计划（日期区间 + 逐日安排） |
| 足迹点 | 旅行地图上被点亮的景点级位置 |
| 克隆 | 通过分享链接 / 邀请码将他人行程复制为自己账号下的副本 |
| 自定义景点 | 用户手动添加、不在平台景点库中的行程条目 |
| 点亮 | 某地点存在至少一条用户记录后，该地点在地图上呈点亮态 |

4.2 待确定问题列表

- 覆盖的具体省份（建议云南 / 浙江 / 四川之一，本周内确定）。

- 大模型 API 选型（DeepSeek / 通义千问 / 智谱，比较免费额度与稳定性）。

- 天气 API 选型与免费额度上限。

- 课程服务器规格与操作系统版本确认。

- 分享链接 / 邀请码的有效期策略（默认 30 天，可再议）。

- 视频是否需要后端转码压缩（MVP 不做，列为提高项）。

- HTTPS 证书方案（免费证书 / IP 访问策略）。

附录 A：用户故事地图与用户故事

A.1 用户故事地图

地图结构约定（参照往届"球动清华"样例）：最高一级为用户活动（蓝色），次一级为用户任务（黄色），最下为用户故事（红色为重要程度最低）。横轴从左至右按业务流程排列，纵轴从上至下按重要程度排列。

交付时请用即时设计 / FigJam 绘制成看板图，此处以结构化文字列出全部内容，绘图时一一对应。

整体用户旅程（横轴主线）：行前（灵感与决策）→ 规划（选点与编排）→ 行中（记录与查看）→ 行后（沉淀与分享）

〔学生穷游党〕

活动：行前规划

任务：定目的地与预算 → 故事：S1 浏览景点、S2 控制预算

任务：排每日行程 → 故事：S3 自动生成逐日方案、S4 手动调整顺序

任务：行前准备 → 故事：S5 生成行李清单、S6 查看目的地天气

活动：行中记录

任务：记录当下 → 故事：S7 一键发布文字图片、S8 自动带定位日期

任务：查看计划 → 故事：S9 地图上查看今日行程

活动：行后沉淀

任务：回看足迹 → 故事：S10 查看点亮的地图、S11 按地点找照片

〔结伴游组织者〕

活动：行前规划（同穷游党，另有：分享行程 → 故事：S12 生成邀请码、S13 同伴克隆行程）

活动：行中协作 → 故事：S14 查看同伴是否已克隆（后续迭代）

活动：行后沉淀（同穷游党）

〔深度游发烧友〕

活动：行前规划（含 S15 AI 编排建议）

活动：行中记录（含视频记录 S16、新地点手动打点 S17）

活动：行后沉淀（含 S18 记录关联行程、S19 按"地点→日期"回溯某次旅行）

A.2 用户故事卡

故事卡格式（每张卡包含）：故事编号 / 标题 / 描述（作为…我希望…以便…）/ 验收标准 / 优先级 / 技术难度。

用户故事汇总表（优先级与难度评估）：

| 编号 | 故事（缩略） | 用户类 | 优先级 | 技术难度 | 迭代 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 浏览与筛选省内景点 | 全部 | 高 | 低 | 2 |
| S2 | 按预算过滤推荐景点 | 穷游党 | 高 | 中 | 2–3 |
| S3 | 选定景点后自动生成逐日方案 | 全部 | 高 | 高 | 3 |
| S4 | 手动增删 / 调序 / 自定义景点 | 全部 | 高 | 中 | 3 |
| S5 | 按行程生成行李清单 | 全部 | 高 | 低 | 4 |
| S6 | 查看目的地天气 | 全部 | 低 | 低 | 5（提高） |
| S7 | 发布文字 / 图片记录 | 全部 | 高 | 中 | 4 |
| S8 | 记录默认带定位与日期、可改 | 全部 | 高 | 中 | 4 |
| S9 | 地图模式查看当日行程 | 全部 | 高 | 中 | 3 |
| S10 | 足迹地图点亮与聚合 | 全部 | 高 | 中 | 4 |
| S11 | 按"地点→日期"回看记录 | 全部 | 高 | 中 | 4 |
| S12 | 生成行程分享链接 / 邀请码 | 组织者 | 高 | 中 | 4 |
| S13 | 克隆他人行程到自己账号 | 组织者 | 高 | 低 | 4 |
| S14 | 行程多人协同编辑 | 组织者 | 低（Backlog） | 高 | 不做 |
| S15 | AI 优化每日编排建议 | 发烧友 | 中 | 中 | 5 |
| S16 | 发布视频记录 | 发烧友 | 高 | 中 | 4 |
| S17 | 手动输入新地点并点亮 | 发烧友 | 高 | 低 | 4 |
| S18 | 记录关联行程 | 发烧友 | 低 | 低 | 5（提高） |
| S19 | 单次旅行完整回溯（时间线视图） | 发烧友 | 中 | 中 | 5 |

难度评估口径：低 = 熟悉技术栈 1–2 天可完成；中 = 3–5 天、需联调；高 = 1 周以上或含算法 / 未知技术（如 S3 的自动编排）。

优先级口径：高 = MVP 必须，缺失则产品不成立；中 = 明显提升体验，迭代内完成；低 = 提高项 / Backlog，砍掉不影响交付。

示例完整故事卡（其余卡片按此格式在提交前补全）：

S3 自动生成逐日方案 描述：作为自由行用户，我希望选定景点后系统自动帮我排好每天要去的地点和顺序，以便我不必自己研究路线就能拥有合理的日程。 验收标准： 1. 给定起止日期 N 天与已选 M 个景点，系统输出 N 天安排，每天 1–6 个景点； 2. 编排遵循同区域聚类原则（同一天景点地理位置相近），不允许同一景点重复出现； 3. 用户可重新生成，结果允许不同但须仍满足 1、2； 4. 景点数超过每日容量时，提示"景点过多，建议删减或延长行程"； 5. 不依赖任何外部 API，离线可测。 优先级：高 ｜ 技术难度：高 ｜ 计划迭代：第 3 轮

S12 / S13 行程分享与克隆 描述：作为结伴游的组织者，我希望生成一个分享链接 / 邀请码发给同伴，以便他们各自把行程复制到自己账号里按需调整。 验收标准： 1. 行程详情页可生成邀请码与链接，有效期默认 30 天； 2. 接收者打开链接 / 输入邀请码后，可预览行程并一键克隆； 3. 克隆为独立副本，双方后续互不影响； 4. 行程被克隆时创建者收到订阅消息提醒。 优先级：高 ｜ 技术难度：中 ｜ 计划迭代：第 4 轮

A.3 MVP 划定

MVP = S1–S5、S7–S13、S16、S17（全部高优先级），即：登录 → 浏览推荐景点 → 自动编排与手动调整行程 → 分享克隆 → 发布记录（图文视频）→ 足迹地图点亮与回溯 → 行李清单。S6、S15、S18、S19 为提高项，S14 明确不做。

附录 B：系统的总体技术架构与技术选型

B.1 架构设计目标

本项目面向中国境内自由行场景，采用可分阶段交付的前后端分离架构。系统围绕目的地、景点、每日行程、路线、住宿和智能推荐组织业务，支持用户先手动规划，再逐步使用自动编排与 AI 辅助能力。架构优先保证核心行程数据可靠、外部服务可替换、部署方式适合课程项目与后续云端运行。

B.2 系统总体架构

架构概述（分层）：

B.3 技术选型及理由

| 层次 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React + TypeScript + Vite | 构建响应式 Web/PWA 用户端，支持浏览器和移动端访问；组件化便于实现地图、行程编辑等交互，TypeScript 可减少接口数据错误。 |
| 地图 | 高德地图 Web JS API + Web 服务 API | Web JS API 用于地图展示、标注和交互；服务端 Web 服务 API 用于地点搜索、地理编码和路线规划。密钥按平台要求区分配置，服务端密钥不暴露给浏览器。 |
| 后端 | NestJS + TypeScript | 采用模块化服务端架构，按用户、地点、行程、住宿、路线和 AI 等业务拆分模块；通过 REST API 与前端通信，便于维护和扩展。 |
| 数据库 | PostgreSQL（按需启用 PostGIS） | 关系型数据适合保存用户、行程、日程和住宿记录及其关联；需要区域或距离查询时可使用PostGIS 空间能力。 |
| 媒体存储 | S3 兼容对象存储；开发环境可用本地存储 | 图片和附件与业务数据库分开保存，数据库仅记录文件地址、来源等元数据，便于备份、扩容和后续接入 CDN。 |
| AI 能力 | 服务端 LLM 适配器 | 由后端统一调用可配置的大模型服务，密钥不下发到前端；要求模型返回结构化建议，并经格式和地点校验后由用户确认写入行程。 |
| 部署 | Docker Compose + Nginx/HTTPS 反向代理 | Compose 用于统一启动应用及依赖服务；反向代理负责 HTTPS 和外部流量转发。数据库、上传文件和密钥配置需要持久化或安全保存。 |
| 协作 | WebSocket（可选） | 为多人共同编辑、行程变更通知等实时能力预留；首期可先完成单人行程管理，待协作需求明确后启用。 |

B.4 核心数据与外部服务调用

核心实体包括用户、目的地、地点、行程、行程日、日程项目、住宿记录和推荐结果。行程及其日程项目归属明确的用户或共享权限范围；地点可以被多个行程引用。数据库保存业务字段、坐标、数据来源、更新时间和必要的服务状态；图片文件本体存储在对象存储中。

高德地图调用分为两类：浏览器端 JS API 用于地图底图、标注和交互；服务端 Web Service API 用于地点检索、地理编码或路线等需要保护密钥的请求。两类 Key 按高德平台要求分别申请、限制来源和配置权限。LLM 调用由后端发起，前端不接触模型密钥。

景点和美食信息应优先使用授权 API、开放数据或人工维护的数据源，并记录来源及更新时间。若无法验证营业时间、票价、设施或图片授权，应明确提示信息可能变化，不将模型生成内容表述为已核实事实。

B.5 安全与可靠性设计

全站使用 HTTPS；服务端校验输入、鉴权并按资源执行访问控制。密码使用成熟的单向哈希算法保存；API Key、LLM 密钥和数据库凭据不写入前端代码或仓库。日志避免记录密钥、密码和不必要的个人信息。上传接口限制文件类型、大小和访问权限。

外部 API 设置超时、频率限制和可理解的错误提示；可缓存稳定的地点数据以减少重复请求。地图或模型服务故障时，用户仍可手动创建和编辑行程。数据库和对象存储分别制定备份与恢复流程，生产环境需定期验证备份可用性。

附录 C：开发迭代计划

本计划按课程项目总周期 16 周编排。当前处于第 6 周，重点完成需求与总体技术方案确认及中期汇报准备。第 7 周起按阶段交付逐步开发。每周形成可检查成果，并在迭代评审时根据实际进展调整任务。

| 周次 | 重点工作与任务 | 阶段产出 / 验收 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 6 周 | 当前阶段：核对需求和原型，完成总体技术架构与技术选型说明，准备并进行中期汇报，确认后续 10 周开发范围。 | 需求文档和更新后的开发计划 |  |
| 第 7 周 | 工程基础：创建前后端项目骨架，配置代码规范、环境变量、数据库迁移、Docker 开发环境和基础 CI。 | 可启动的开发环境、健康检查接口 |  |
| 第 8 周 | 账户与基础数据：实现登录鉴权、用户偏好、目的地和地点基础数据结构及管理接口。 | 登录流程、用户与地点基础 API |  |
| 第 9 周 | 地点服务：接入高德地点搜索和地理编码，支持按城市、类别和关键词筛选；记录数据来源。 | POI 搜索与详情、首批目的地数据 |  |
| 第 10 周 | 地图与路线：接入高德地图展示地点标记，完成地点间路线查询、耗时展示和服务异常提示。 | 地图页面、路线查询闭环 |  |
| 第 11 周 | 行程管理与多人协作：实现行程创建、每日安排、手动增删和排序；支持邀请成员、共享行程及协同编辑，并处理成员权限与更新同步。 | 行程管理功能；成员邀请与权限；协同行程更新 |  |
| 第 12 周 | 自动编排与旅行地图：按距离、时间和用户偏好生成可编辑行程；依据旅行记录点亮去过的城市，并在地图展示去过的景点，支持补录历史足迹。 | 可编辑的自动行程；城市点亮与景点足迹地图 |  |
| 第 13 周 | AI 与内容推荐：接入可配置 LLM，生成景点游玩建议及餐饮推荐；校验结构化输出并允许用户确认。 | AI 建议预览与确认流程、失败降级 |  |
| 第 14 周 | 住宿与预订：实现住宿搜索推荐、住宿日期记录，并将住宿关联到行程预订条目；完善预订信息查看和管理。 | 住宿推荐与记录；行程预订条目及管理功能 |  |
| 第 15 周 | 费用管理与系统集成：实现费用记录、分类、成员分摊和汇总；完成主要用户流程回归、权限与异常检查、数据备份恢复验证及云端部署。 | 费用记录、分摊与汇总；候选版本；问题清单与部署说明 |  |
| 第 16 周 | 最终验收与交付：修复阻断问题，确认功能范围和演示数据，整理用户手册、技术文档并完成答辩。 | 最终版本、验收记录、交付文档与演示 |  |

附录 D：分工

分工原则：主攻方向 + 兼任职责的混合制，保证接口对联效率，同时让测试、部署、文档等评分项均有专人兜底。

| 成员 | 主责 | 兼任 |
| --- | --- | --- |
| A | 前端：地图与足迹模块（F4） | 产品原型设计（墨刀） |
| B | 前端：行程规划与记录模块（F3 / F4 记录部分） | 测试负责人（功能测试用例与报告） |
| C | 后端：API 与数据库（F1 / F2 / F3 服务） | 部署运维（Docker / Nginx / CI） |
| D | 后端：推荐引擎、行李清单、AI 接入（F2.4 / F5 / F3.6） | 需求文档维护、会议纪要 |

共同职责：景点数据采集清洗（全员）、Code Review（全员参与）、用户调研（第 5 周全员）。

附录 E：产品原型

工具：墨刀（或即时设计），需产出可交互原型链接 + 主要页面截图。

页面清单（每个用户故事至少对应一组界面）：

- 登录 / 授权页（S-登录）

- 首页 / 行程列表页（S3、S9 入口）

- 创建行程表单页（S3 输入）

- 景点推荐与选择页（S1、S2）

- 行程详情页：地图 + 行程流（S3、S9）

- 行程编辑页（S4）

- 分享 / 克隆页（S12、S13）

- 行李清单页（S5）

- 记录发布页（S7、S8、S16）

- 足迹地图页（S10、S11、S17）

- 单次记录详情页（S11）

设计要求（对齐课件）：布局逻辑清晰、导航明确；现代简洁视觉；操作有加载与确认反馈；频繁操作防抖；地图与列表联动顺畅；关键功能提供首次引导。

原型验证：第 6–7 周邀请 ≥ 3 名真实目标用户试用原型，收集满意度与改进点，记录入调研结果。

〔待补：墨刀链接与页面截图〕